| БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАHЫ ЯNАУЫЛ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫN БАЙFУЖА АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛEМEHЕ ХАКИМИEТЕ |  | Администрация сельского поселения байгузинский сельсовет МУНИЦИПАЛЬНОГО района # ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН РеспубликИ Башкортостан |
| --- | --- | --- |

KAPAP                                                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» июль 2024й.                                  № 29                                   «02» июля 2024г.

Об утверждении муниципальной программы «Газификация населенных пунктов сельского поселения Байгузинский сельсовет на 2024-2026 гг.»

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Газификация населенных пунктов сельского поселения Байгузинский сельсовет на 2024-2026 гг.».

2. Обнародовать данное постановление   на информационном стенде Администрации сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, по адресу: 452824, РБ, Янаульский район, с.Байгузино, ул. Центральная, д.26 и разместить на  сайте  сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан по адресу: http:байгузино.рф.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на Администрацию сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.

Глава

сельского поселения                                                                                      З.Я.Валиев

Приложение к  постановлению

Администрации сельского поселения

Байгузинский сельсовет муниципального

района Янаульский район

Республики Башкортостан

от  02 июля  2024 года  № 29

Муниципальная программа

«Газификация населенных пунктов сельского поселения Байгузинский сельсовет на 2024-2026 гг.»

1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа «Газификация населенных пунктов сельского поселения Байгузинский сельсовет на 2024-2026 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» - Федеральный закон от 31.03.1999 г. №69- ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» |
| Цели и задачи Программы | - Реализация государственной политики по обеспечению населения сельского поселения Байгузинский сельсовет природным газом - Улучшение условий жизни населения с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей. Создание благоприятных условий для газификации объектов жилищно - коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, перевода котельных на природный газ. - Обеспечение роста промышленного и сельскохозяйственного производства, создание новых рабочих мест, увеличение поступления налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. |
| Срок реализации Программы | 2024-2026 годы |
| Исполнители Программы | Проектные и строительные организации, привлекаемые на конкурсной и основе в установленном законодательством порядке. |
| Ресурсное обеспечение Программы, с указанием объемов и источников финансирования | - средства бюджета сельского поселения - средства бюджета РБ или иные источники |
| Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы | Реализация настоящей Программы позволит: -Повысить уровень газификации сельского поселения Байгузинский сельсовет - Улучшить экологическую обстановку в сельском поселении Байгузинский сельсовет, благодаря сокращению объемов выбросов от сжигания традиционных видов топлива |
| Контроль за ходом реализации Программы | Администрация сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан |
| Управление Программой | Администрация сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан |

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Программа «Газификация населенных пунктов сельского поселения Байгузинский сельсовет на 2024 - 2026 гг.» разработана в соответствии с Федеральным законом - от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 г. №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

Программой предполагается выполнение проектно-изыскательных и строительномонтажных работ по объектам газораспределительных систем.

В состав сельского поселения Байгузинский сельсовет входят 9 населенных пунктов:

с.Айбуляк, количество населения 219 человек;

с.Байгузино, количество населения 390 человек;

д.Гудбурово, количество населения 220 человек;

д.Новая Орья, количество населения 96 человек;

д.Нократ, количество населения 37 человек;

д. Старая Орья, количество населения 88 человек;

с.Старый Артаул, количество населения 131 человек;

д.Уракаево, количество населения 106 человек;

с.Ямбаево, количество населения 101 человек.

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

2.Основные цели и задачи Программы.

Основными целями настоящей Программы являются:

- обеспечение единого подхода к решению проблемы газификации сельских населенных пунктов сельского поселения Байгузинский сельсовет;

- улучшение социально-экономических условий жизни населения сельского поселения Байгузинский сельсовет;

- создание условий для развития экономики сельского поселения Байгузинский сельсовет с учетом промышленной и экологической безопасности, прогрессивных технологий и достижений научно технического прогресса;

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи:

- по рациональному использованию средств местного бюджета, необходимых для обеспечения развития и модернизации газораспределительной системы сельского поселения Байгузинский сельсовет;

- по привлечению инвестиционных ресурсов, в том числе ресурсов потенциальных

потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций.

В результате реализации мероприятий настоящей Программы:

- предполагается построить около 8,0 км. газораспределительных сетей, газифицировать сельские населенные пункты, в том числе подлежащие расширению в соответствии с генеральным планом сельского поселения Байгузинский сельсовет (таблица №1)

Таблица №1

| № п/п | Наименование объектов программы | Основные технические характеристики (км) | Сроки исполнения |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПИР | СМР |  |
| 1. | с.Ямбаево | 1,73 | 2020 2021 | 2021 2022 | Бюджет поселения Бюджет РБ или иные источники |
|  | Итого: |  |  |  |  |

- создать условия для предоставления гражданам, постоянно проживающим в газифицируемых населенных пунктах сельского поселения, возможности пользования природным газом.

3.Сроки и этапы реализации Программы.

Период реализации программы составляет три года: 2024-2026 годы.

4.Ресурсное обеспечение Программы.

Источниками финансирования Программы являются:

-средства сельского поселения:

- средства организаций и граждан;

- иные источники, разрешенные законодательством Российской Федерации.

5.Организационный и экономические механизмы реализации Программы.

В рамках выполнения настоящей Программы функции государственного заказчика осуществляет Администрация сельского поселения Байгузинский сельсовет и выполняет:

- координацию деятельности заказчика-застройщика, проектных, строительных и научно- исследовательских организаций, участвующих в реализации данной программы;

- организацию взаимодействия ПАО «Газпром газораспределение Уфа» и Администрацией сельского поселения Байгузинский сельсовет.

ООО «Газпром газораспределение Уфа» выдает технические условия на строительство газораспределительных сетей, участвует в приемке законченных строительством объектов в эксплуатацию.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения заказчиком Программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения проектно- изыскательных работ и строительно-монтажных работ по газификации.

Перечень мероприятий по газификации сельских населенных пунктов сельского поселения Байгузинский сельсовет на 2024-2026 годы приведен в приложении №1 к муниципальной Программе «Газификация населенных пунктов сельского поселения Байгузинский сельсовет на 2024 - 2026 гг.».

В целях повышения эффективности использования средств, направленных на реализацию данной программы, предполагается использовать:

- при строительстве газопровода преимущественно полиэтиленовые трубы различного диаметра;

- газоиспользующее оборудование с коэффициентом полезного действия не менее 0,9.